Перечень

инвестиционных проектов государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы»

| "Наименование инвестиционного проекта, годы | Форма собственности | Наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) | Сметная/рыночная стоимость объекта, (стоимость ПСД), тыс. рублей | Год ввода в эксплуатацию/приобретения (срок разработки ПСД) | Мощность объекта | Финансовое обеспечение, тыс. рублей |  |  |  |  | Степень готовности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет (прогнозно) | местные бюджеты (прогнозно) | внебюджетные источники (прогнозно) | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно) |  |
| - Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 5.3 "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Пугачевского района, в том числе по годам: | государственная собственность области | комитет капитального строительства области | 5555,32 | 2017 |  | 2921,5 | 2551,0 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 2921,5 | 2551,0 |  |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 5.7 "Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ровенский муниципальный район, школа на 180 мест в с. Кочетное, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 114482,28 | 2014 - 2017 | 180 ученических мест | 32000,9 | 47069,0 | 450,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 27911,0 | 46220,0 | 400,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 4089,9 | 849,0 | 50,0 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2013 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Энгельсский муниципальный район, строительство школы в с. Безымянное на 176 мест, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 184908,96 | 2014 - 2017 | 176 ученических мест | 83880,1 | 92571,0 | 4131,24 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 10070,0 | 0,0 | 4000,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 73810,1 | 92571,0 | 131,24 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пугачевский муниципальный район, Рахмановское муниципальное образование, строительство универсальной спортивной игровой площадки в с. Новая Порубежка, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 4131,9 | 2017 |  | 1396,4 | 2323,6 | 4,2 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1396,4 | 2323,6 | 4,2 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Татищевский муниципальный район, строительство спортивной площадки для игры в мини-футбол с искусственным покрытием размером 40/20, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 4800,0 | 2017 |  | 1283,2 | 2135,4 | 1000,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1283,2 | 2135,4 | 1000,0 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Новоуспенка, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 2645,7 | 2017 | 2,3 | 610,4 | 859,6 | 610,1 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 610,4 | 859,6 | 610,1 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Кирово, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 3474,1 | 2017 | 2,4 | 798,5 | 1124,5 | 801,5 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 798,5 | 1124,5 | 801,5 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольский муниципальный район, расширение газоснабжения с. Широкий Буерак по улицам Вилкова и Калинина, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 1149,0 | 2017 | 0,6 | 345,1 | 485,9 | 2,3 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 345,1 | 485,9 | 2,3 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратовский муниципальный район, Расковское муниципальное образование, газоснабжение х. Атамановка, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 3194,13 | 2017 | 3,1 | 956,4 | 1346,8 | 3,2 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 956,4 | 1346,8 | 3,2 |  |  | 20,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратовский муниципальный район, Дубковское муниципальное образование, газоснабжение (межпоселковые и внутрипоселковыегазоразводящие сети) с. Расловка 1-я, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 2309,5 | 2017 | 3,118 | 691,8 | 974,2 | 2,3 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 691,8 | 974,2 | 2,3 |  |  | 20,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование, строительство системы водоснабжения в с. Кормежка, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 73438,34 | 2014 - 2017 | 12 | 2699,9 | 2783,9 | 3960,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 699,8 | 960,0 | 960,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 2000,1 | 1823,9 | 3000,0 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2012 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковский муниципальный район, Натальинское муниципальное образование, водоснабжение с. Николевка, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 28393,83 | 2014 - 2017 | 9,607 | 2295,2 | 2606,8 | 1150,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1120,0 | 1535,0 | 50,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1175,2 | 1071,8 | 1100,0 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перелюбский муниципальный район, Натальиноярскоемуниципальное образование, реконструкция водопроводных сетей с. Натальин Яр, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 26600,0 | 2016 - 2020 | 7,007 | 1781,8 | 1809,2 | 110,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 400,0 | 549,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1381,8 | 1260,2 | 10,0 |  |  | 30,9 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перелюбский муниципальный район, Перелюбское муниципальное образование, реконструкция водопроводных сетей в с. Перелюб, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 17204,4 | 2016 - 2017 | 5,883 | 3581,8 | 4282,2 | 107,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 2200,0 | 3022,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1381,8 | 1260,2 | 7,0 |  |  | 11,2 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перелюбский муниципальный район, Нижнепокровское муниципальное образование, реконструкция водопроводной сети с. Нижняя Покровка, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 22956,0 | 2016 - 2019 | 7,97 | 3981,8 | 5791,5 | 230,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1600,0 | 2198,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1381,8 | 1260,2 | 60,0 |  |  | 8,3 |
| 2019 |  |  |  |  |  | 1000,0 | 2333,3 | 70,0 |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перелюбский муниципальный район, Тепловское муниципальное образование, реконструкция водопроводной сети в пос. Тепловский, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 19321,331 | 2016 - 2019 | 7,31 | 3981,8 | 5791,5 | 230,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1600,0 | 2198,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1381,8 | 1260,2 | 60,0 |  |  | 9,0 |
| 2019 |  |  |  |  |  | 1000,0 | 2333,3 | 70,0 |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перелюбский муниципальный район, Грачево-Кустовское муниципальное образование, реконструкция водопроводной сети в с. Грачев Куст, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 18984,9 | 2017 - 2019 | 7,3 | 2381,8 | 3593,5 | 140,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1381,8 | 1260,2 | 70,0 |  |  | 2,2 |
| 2019 |  |  |  |  |  | 1000,0 | 2333,3 | 70,0 |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пугачевский муниципальный район, Давыдовское муниципальное образование, реконструкция системы водоснабжения с. Давыдовка, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 60509,2 | 2017 - 2019 | 14 | 14164,4 | 31585,6 | 200,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 7152,9 | 6523,1 | 70,0 |  |  | 30,7 |
| 2018 |  |  |  |  |  | 1511,5 | 12229,2 | 30,0 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  | 5500,0 | 12833,3 | 100,0 |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Самойловский муниципальный район, Святославское муниципальное образование, водоснабжение с. Святославка, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 120555,02 | 2014 - 2017 | 32 | 2375,2 | 2719,8 | 900,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 1200,0 | 1648,0 | 500,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1175,2 | 1071,8 | 400,0 |  |  | 11,3 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2007 - 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Энгельсский муниципальный район, Реконструкция системы водоснабжения пос. Новопушкинское, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 86870,89 | 2014 - 2020 | 16,22 | 6087,4 | 9069,6 | 385,0 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  | 3000,0 | 4122,0 | 300,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 1587,4 | 1447,6 | 15,0 |  |  | 47,5 |
| 2019 |  |  |  |  |  | 1500,0 | 3500,0 | 70,0 |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пугачевский муниципальный район, строительство автоподъезда к пос. Заречный от автодороги пансионат Пугачевский - пос. Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 10246,004 | 2017 | 0,28 | 3916,6 | 3296,0 | 8,2 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 3916,6 | 3296,0 | 8,2 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининский муниципальный район, строительство а/п к с. Николаевка от а/д "а/п к с. Михайловка от а/д "Калининск - Таловка - Орловка", в том числе по годам: | муниципальная собственность | орган местного самоуправления | 30354,367 | 2017 | 1,07 | 11805,7 | 12594,0 | 14,0 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | 11805,7 | 12594,0 | 14,0 |  |  | 100,0 |
| разработка проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |